HCP  /  RECOMENDAÇÃO DE ARQUITETURA

Tecnologia preparada para
crescer sem recomeçar

Decisão de front-end, backend, banco de dados e plano de migração incremental

| PROJETO | HCP — gerenciador de oportunidades |
| --- | --- |
| STATUS | Recomendação para decisão |
| DATA | Agosto de 2026 |

# Resumo executivo

A recomendação para o HCP é migrar gradualmente o front-end para Next.js + React + TypeScript, manter o Supabase como plataforma de autenticação, armazenamento e banco de dados, usar Supabase Edge Functions para integrações seguras no curto prazo e introduzir NestJS + TypeScript apenas quando as regras de negócio e os processos assíncronos justificarem uma API própria.

O HTML, o CSS e o JavaScript atuais não serão desperdiçados. Eles continuam sendo a base entregue ao navegador; a mudança é organizar a interface em componentes reutilizáveis, rotas, estados tipados e testes.

DECISÃO RECOMENDADA React/Next.js/TypeScript no front-end, Supabase/PostgreSQL no núcleo de dados e migração página por página, sem reescrita total.

# 1. Situação atual do HCP

Na análise realizada, o projeto possuía 11 páginas HTML e aproximadamente 7.400 linhas distribuídas entre HTML, CSS e JavaScript. A solução já demonstra bem o produto, mas a repetição de cabeçalho, menu lateral, cartões, formulários e scripts aumenta o custo de manutenção conforme novas funcionalidades são adicionadas.

## Pontos positivos

Interface já estruturada e identidade visual definida.

Supabase já utilizado para autenticação e dados.

As jornadas atuais já servem como especificação visual da futura aplicação.

HTML, CSS e JavaScript existentes podem ser reaproveitados durante a migração.

## Limitações para a próxima fase

Componentes visuais e navegação repetidos em vários arquivos.

Alterações globais exigem editar diversas páginas.

Estado da interface e autenticação coordenados por scripts globais.

Ausência de TypeScript, build padronizado e testes automatizados.

Integrações futuras exigirão uma camada segura para segredos e regras de negócio.

# 2. Continuar somente com HTML, CSS e JavaScript?

Sim, tecnicamente é possível. O navegador sempre executará HTML, CSS e JavaScript. O problema não é capacidade; é o custo de organização e manutenção quando o produto cresce.

Para um protótipo ou site pequeno, a estrutura atual é simples e eficiente. Para um SaaS com autenticação, preferências, pesquisas, favoritos, histórico, planos, permissões, integrações e equipes, a duplicação começa a produzir inconsistências, regressões e desenvolvimento mais lento.

O QUE MUDA As tecnologias-base permanecem. React organiza a interface; Next.js estrutura rotas e execução; TypeScript reduz erros antes da publicação.

# 3. Comparação das opções de front-end

| Opção | Pontos fortes | Limitações | Adequação ao HCP |
| --- | --- | --- | --- |
| HTML/CSS/JS | Simples; sem dependências | Duplicação e scripts globais | Protótipo |
| Vue + TS | Migração amigável; templates próximos do HTML | Ecossistema menor em alguns mercados | Ótima alternativa |
| React + TS | Ecossistema, componentes e talentos | Exige decisões e disciplina | Recomendado |
| Angular | Completo e padronizado | Mais complexo e pesado | Além da necessidade atual |

## Recomendação de front-end

Usar Next.js + React + TypeScript.

React transforma menus, cartões, formulários, tabelas e modais em componentes reutilizáveis.

Next.js oferece roteamento, layouts, renderização no servidor quando útil e uma estrutura consistente.

TypeScript detecta erros de contratos, propriedades e tipos antes que cheguem ao usuário.

CSS Modules permite reaproveitar o CSS atual e reduzir conflitos de estilos gradualmente.

## Bibliotecas sugeridas

React Hook Form + Zod para formulários e validação.

TanStack Query para busca, cache e atualização de dados.

Vitest para testes unitários e Playwright para jornadas completas.

# 4. Recomendação de backend

## Curto prazo: Supabase e Edge Functions

O Supabase atende bem a fase atual. Ele pode continuar centralizando autenticação, banco, armazenamento e funções seguras.

Supabase Auth: cadastro, login, Google OAuth e recuperação de senha.

PostgreSQL + Row Level Security: dados e permissões por usuário ou equipe.

Supabase Storage: fotos de perfil e arquivos.

Edge Functions: APIs com chaves secretas, webhooks, e-mails e integrações externas.

REGRA DE SEGURANÇA Chaves secretas nunca entram no JavaScript do navegador. O front-end chama uma função segura, que usa a chave no servidor e devolve apenas o resultado necessário.

## Médio e longo prazo: API própria quando necessária

Introduzir NestJS + TypeScript quando o HCP tiver regras de negócio mais complexas, muitos provedores externos, filas, processamento demorado ou uma API para parceiros.

Diversas integrações precisam compartilhar regras e auditoria.

Processos precisam continuar após o usuário fechar a página.

Há filas de importação, enriquecimento, exportação ou cobrança.

A mesma regra é consumida por web, aplicativo e parceiros.

Rate limiting, cache e observabilidade se tornam relevantes.

# 5. Banco de dados recomendado

Manter PostgreSQL por meio do Supabase. O domínio do HCP é relacional: usuários pertencem a espaços de trabalho, espaços têm empresas e leads, pesquisas geram resultados, usuários salvam favoritos e planos controlam limites.

## Estrutura futura sugerida

profiles — dados públicos e preferências do usuário.

workspaces e workspace_members — contas, equipes, funções e permissões.

companies e leads — empresas descobertas e contatos relacionados.

searches e favorites — pesquisas, histórico e itens salvos.

exports — arquivos e estado das exportações.

subscriptions e usage_events — plano, cobrança e consumo.

api_integrations — metadados de integrações, sem expor segredos ao cliente.

## Regras essenciais

Incluir workspace_id nas entidades compartilhadas por equipe.

Criar índices nas colunas usadas em filtros, relações e ordenação.

Aplicar Row Level Security em todas as tabelas acessíveis pelo cliente.

Separar permissões de leitura, inserção, edição e exclusão.

Armazenar segredos apenas em variáveis de ambiente ou cofres de segredo.

Registrar eventos críticos para auditoria.

ATENÇÃO — OUTUBRO DE 2026 Novas tabelas do Supabase deixarão de ser expostas automaticamente às APIs de dados. A concessão explícita de permissões deverá fazer parte da criação de cada tabela.

# 6. Arquitetura-alvo

O navegador executa a interface Next.js/React.

O Supabase Auth mantém a sessão do usuário.

Operações simples e autorizadas acessam o PostgreSQL sob políticas RLS.

Integrações e operações com segredo passam por Edge Functions.

No futuro, processos complexos podem passar por uma API NestJS e filas.

PostgreSQL permanece como fonte principal dos dados do produto.

Essa divisão evita segredos no front-end, mantém o início simples e permite adicionar infraestrutura somente quando houver necessidade real.

# 7. Plano de migração incremental

Criar uma branch exclusiva para a migração.

Inicializar Next.js com TypeScript em modo estrito.

Transferir cores, tipografia, espaçamentos e estilos base.

Criar componentes compartilhados: layout, menu, cabeçalho, cartões, botões, campos e modais.

Migrar primeiro páginas isoladas, como segmentos, planos e preferências.

Migrar favoritos, histórico e conta.

Migrar painel e pesquisa por último, pois concentram mais estados e dados.

Adicionar testes de cadastro, login, tema, idioma e permissões do Supabase.

Manter a versão atual disponível até a nova atingir paridade funcional.

PRINCÍPIO DA MIGRAÇÃO Cada etapa deve entregar uma parte utilizável e reversível. A reescrita total cria um período longo sem entregas e aumenta o risco de perder detalhes já resolvidos.

# 8. Estrutura de projeto sugerida

src/app — rotas e layouts do Next.js

src/components — componentes reutilizáveis

src/features — conta, pesquisa, favoritos e planos

src/lib — Supabase, validações e utilitários

src/styles — tokens, tema e estilos globais

src/types — contratos TypeScript

supabase/functions — Edge Functions

supabase/migrations — alterações versionadas do banco

tests — testes de integração e ponta a ponta

public — imagens e arquivos públicos

# 9. Sequência recomendada de decisões

## Agora

Continuar evoluindo a versão atual enquanto a migração é planejada.

Padronizar schema, RLS e migrações do Supabase.

Usar Edge Functions em toda integração que dependa de segredo.

Iniciar Next.js/React/TypeScript pelos componentes compartilhados.

## Quando o produto ganhar mais usuários

Adicionar testes completos e monitoramento de erros.

Medir consultas lentas e criar índices guiados por uso real.

Implementar limites e eventos de consumo de maneira transacional.

Introduzir filas para importações, exportações e enriquecimento.

## Quando houver múltiplos canais ou parceiros

Avaliar NestJS como API de domínio e versionar contratos.

Centralizar auditoria, rate limiting e observabilidade.

Separar serviços apenas quando houver ganhos claros de escala ou autonomia.

# 10. Conclusão

O melhor equilíbrio para o HCP é React + Next.js + TypeScript no front-end, Supabase + PostgreSQL como núcleo atual e NestJS apenas como evolução futura. Vue é uma boa alternativa se a prioridade absoluta for uma transição mais próxima do HTML, mas React oferece a combinação mais favorável de ecossistema, contratação, bibliotecas e capacidade de longo prazo para este produto.

A prioridade não deve ser trocar tecnologias por moda, e sim reduzir duplicação, proteger dados e segredos, permitir testes e criar uma base em que novas funcionalidades possam ser adicionadas com segurança.

# Fontes oficiais consultadas

React — Creating a React App

React — Add React to an Existing Project

Next.js — Documentation

TypeScript Handbook

Vue — Introduction

Angular — Overview

Supabase — Edge Functions

Supabase — Database Overview

Supabase — Mudança de exposição de tabelas

GitHub Octoverse — crescimento do TypeScript